## Slide 1: Analise de requisitos
2022

## Slide 2: GED – Gestão Eletrônica de Documentos
Analise de Requisitos

## Slide 3: GED – Gestão Eletrônica de Documentos
Antes de falar do levantamento de requisitos, é importante saber sobre como se organizar para que esses requisitos sejam armazenados. Um sistema de gestão eletrônica de documentos (GED) é extremamente importante não só para um projeto de software, mas para qualquer tipo de projeto.

## Slide 4: GED – Gestão Eletrônica de Documentos
Imagine que você realizou um bom trabalho de levantamento de requisitos.
Essa atividade gera uma quantidade significativa de documentos de todos os tipos, tais como casos de uso, planilhas, imagens, até mesmo gravações de áudio e vídeo como forma de documentar reuniões onde foram discutidas as características de um sistema.

## Slide 5: GED – Gestão Eletrônica de Documentos
Agora que o trabalho já foi realizado e armazenado, não deve ser permitido que qualquer pessoa altere esses documentos, pois se seus requisitos são modificados sem o devido controle – se é que podem ser mudados, e isso depende do tipo de metodologia que está sendo usada – teremos um software que nunca terminará sua construção de forma satisfatória.

## Slide 6: GED – Gestão Eletrônica de Documentos
Um GED simples pode ser utilizado, desde que ele tenha controle de edição e versionamento de documentos – e também um bom motor de busca. Neste momento, uma pergunta bastante comum é: “Que tipo de informação devemos armazenar durante um projeto de software?”. A resposta é: "Todas!" Uma forma de se perder na fase de requisitos é a utilização de muitos meios “oficiais” de comunicação em um projeto.

## Slide 7: GED – Gestão Eletrônica de Documentos
Hoje temos uma infinidade de ferramentas de colaboração que são muito fáceis de utilizar, mas também muito fáceis de fazer com que a informação sobre o projeto fique distribuída de forma desordenada e de difícil localização.
Um exemplo é a utilização de e-mails. Evite o uso de áudio e vídeo sem que haja uma descrição ou sumário do que aquele arquivo está documentando, pois motores de busca, mesmo modernos, não conseguem facilmente indexar áudio/vídeo, complicando a recuperação da informação para uso.

## Slide 8: DEFININDO REQUISITOS
Analise de Requisitos

## Slide 9: Levantamento de requisitos
Requisitos são as características que uma aplicação precisa ter. Em todo projeto, esta é a fase inicial, quando conversamos com o cliente para descobrir quais são suas necessidades – para então poder construir o software.
Assim, os requisitos são fundamentais para que o projeto de software tenha sucesso.
Se os requisitos não forem bem definidos e claramente mensuráveis, o desenvolvimento pode tomar um caminho incorreto, e, no final, o cliente ficará insatisfeito com o resultado.

## Slide 10: Levantamento de requisitos
É normal que os requisitos mudem ao longo de um projeto, mas essas mudanças têm de ser bem feitas. Além disso, o impacto deve ser mensurado – o que pode levar, por exemplo, a um reajuste de cronograma ou mesmo à mudança de custos do projeto. Um projeto cujos requisitos mudam o tempo todo irá, fatalmente, ser malsucedido.
Nesse sentido, é imprescindível priorizar corretamente os requisitos para conseguir fazer um plano com datas, tarefas e recursos necessários. Os requisitos ditam como o projeto será construído – e qual seu orçamento. Uma técnica utilizada em projetos de software para organizar as prioridades é o método chamado MoSCow.

## Slide 11: Levantamento de requisitos
Método MoSCoW
MoSCoW é um acrônimo derivado das palavras: Must have (tem de ter); Should have (deveria ter); Could have (poderia ter – ou “legal se tiver”) e Won’t have (não terá).
As características levantadas como “tem de ter” são as mais relevantes para o projeto de software, pois sem elas ele não funcionará ou ocorrerá um impacto muito grande para o usuário final caso não sejam consideradas. Assim, essas características são críticas – ou decisivas – para o sucesso do projeto.

## Slide 12: Levantamento de requisitos
Por exemplo, se o sistema exige segurança, normalmente um formulário de login e senha para identificação do usuário é obrigatório. Assim, este formulário é uma característica “tem que ter”. Características classificadas como “deveria ter” são, por exemplo, funcionalidades que podem ser realocadas para uma segunda etapa do projeto ou um novo release.
Normalmente movemos essas tarefas para ajustar o prazo e o custo de uma primeira fase do projeto. As características “poderia ter” (“legal se tiver”) podem ser deixadas para uma outra etapa do projeto. Já as classificadas como “não terá” jamais serão feitas.

## Slide 13: Levantamento de requisitos
A priorização dos requisitos tem de ser muito bem discutida com a equipe que fará o projeto – não só com a participação do gerente de projetos e o cliente. Ao se definir as prioridades é fundamental envolver as pessoas que irão construir o software, como designers e programadores. Ao escrever os requisitos, evite usar palavras ambíguas ou subjetivas como “rápido”, “amigável”, “flexível” ou a vilã de todas as abreviações – o “etc”. Usar essa expressão é uma armadilha para você e para o projeto.

## Slide 14: Levantamento de requisitos
Um outro “perigo” é colocar como requisito que o software tem de ter “performance adequada”. O que significa adequado, neste caso? Os requisitos têm de ser claros e mensuráveis.
Vejamos o exemplo de um sistema de relatório de despesas de viagem. A lista de requisitos iniciais seria a seguinte:

## Slide 15: Levantamento de requisitos
1. Segurança: o sistema precisa identificar o usuário através de nome e senha, podendo o nome ser o e-mail corporativo.
2. A classificação das despesas precisa ser fornecida ao usuário, ele não poderá escrever uma. Caso a classificação não exista, ele deve selecionar “outros” e descrever no campo observação esta “nova” classificação.
3. Calcular o total de despesas automaticamente.
4. Permitir que o usuário escolha o responsável por aprovar o relatório de despesas.
5. O usuário poderá salvar um rascunho do relatório de uma despesa de viagem.

## Slide 16: Levantamento de requisitos
6. A despesa deve estar sempre relacionada a um projeto que está sendo executado.
7. O usuário poderá fazer buscas no sistema pela descrição da despesa.
8. O usuário poderá excluir relatórios que ainda não foram aprovados.
9. Após aprovação do relatório de despesas, o sistema deverá notificar o solicitante por e-mail.
10. Funcionar em browsers e também em smartphones como um App (Apple e Android).

## Slide 17: Levantamento de requisitos
Usando o método MoSCoW, vamos priorizar os requisitos:
Must – Pergunte a si mesmo: Este requisito pode ser feito em outro momento? O sistema funcionaria sem ele? De acordo com a lista de requisitos, teremos que obrigatoriamente fazer: 1, 2, 3, 4, 8.
Should – Examinando a lista de requisitos, pergunte-se: Este requisito melhora significantemente o produto? Podemos dizer que os requisitos 5, 6 e 9 entram nesta categoria.

## Slide 18: Levantamento de requisitos
Could – São requisitos que normalmente são confusos ou desnecessários. Na lista de requisitos acima, podemos enquadrar o 7 em uma dessas situações. Esse requisito pode ser pouco usado e ainda irá requerer a implementação de um motor de busca.
Won't – São requisitos que não serão feitos. No exemplo utilizado, o requisito 10 será atendido parcialmente. O sistema irá funcionar em browsers, mas não será feito um App para smartphones. O App será um outro projeto.

## Slide 19: Levantamento de requisitos
Depois de classificar os requisitos, faça uma revisão – ou várias revisões. Revisar os requisitos e corrigir os erros têm o menor custo durante as fases de construção do software. A tabela abaixo mostra como o custo de correção cresce exponencialmente, sendo que a correção na fase de levantamentos de requisitos tem o custo mais baixo.
Requisitos podem ser colocados em várias categorias. Aqui listaremos os mais comuns encontrados em projetos de software.

## Slide 20: REQUISITOS DE NEGÓCIO
Analise de Requisitos

## Slide 21: Regras de Negocio
Regras de Negócio são declarações sobre a forma da empresa fazer negócio.
Elas refletem políticas do negócio. As organizações com isto têm políticas para satisfazer os objetivos do negócio, satisfazer clientes, fazer bom uso dos recursos, e obedecer às leis ou convenções gerais do negócio.
Regras do Negócio tornam-se requisitos, ou seja, podem ser implementados em um sistema de software como uma forma de requisitos de software desse sistema.

## Slide 22: Regras de Negocio
Representam um importante conceito dentro do processo de definição de requisitos para sistemas de informação e devem ser vistas como uma declaração genérica sobre a organização.
As regras de negócio definem como o seu negócio funciona, podem abranger diversos assuntos como suas políticas, interesses, objetivos, compromissos éticos e sociais, obrigações contratuais, decisões estratégicas, leis e regulamentações entre outros.
Diante a isso, a regra de negócio se aplica diretamente ao desenvolvimento de determinada plataforma de software voltada para um sistema de informação.

## Slide 23: Regras de Negocio
É a regra de negócio que especifica as particularidades das funcionalidades a serem desenvolvidas.
No processo de desenvolvimento de qualquer sistema, a regra de negócio visa detalhar as funcionalidades particulares do software. Com isso facilita por parte dos programadores o desenvolvimento de métodos de tratamento de exceções, particularidades que o sistema possa executar e o mais importante, limitar ações fora do processo normal de funcionamento de um sistema específico.

## Slide 24: Regras de Negocio - Exemplos
Exemplos de Regras de Negócio
O valor total de um pedido é igual à soma dos totais dos itens do pedido acrescido de 10% de taxa de entrega.
Um professor só pode lecionar disciplinas para as quais esteja habilitado.
Um cliente do banco não pode sacar mais de R$ 500,00 por dia de sua conta.
Senhas devem ter, no mínimo, seis caracteres, entre números, letras e símbolos.
Para alugar um carro, o proponente deve estar com a carteira de motorista válida.
O número máximo de alunos por turma é igual a 30.

## Slide 25: Requisitos de Negócio
Entender o problema que estamos resolvendo para o cliente é, sem dúvida, o maior desafio enfrentado quando começamos um negócio ou quando desenvolvemos um sistema.
Os clientes precisam querer o que você está vendendo ou fazendo, e seu produto precisa resolver um problema real.
O outro ingrediente chave é descobrir como obter retorno financeiro com aquele negócio.

## Slide 26: Requisitos de Negócio
É aqui que o modelo de negócio entra em cena. Modelo de negócio é como um projeto para que uma estratégia seja implementada por meio de estruturas organizacionais, processos e sistemas.
Um modelo de negócio descreve a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor. Em suas formas mais simples, os modelos de negócios podem ser divididos em três partes:

## Slide 27: Requisitos de Negócio
1. Tudo o que é preciso para fazer algo: design, matéria-prima, fabricação, mão de obra e assim por diante.
2. Tudo o que é preciso para vender aquele produto ou serviço: marketing, distribuição, entrega de um serviço e processamento da venda.
3. Como e o que o cliente paga: estratégia de preços, métodos de pagamento, tempo de pagamento e assim por diante.

## Slide 28: Requisitos de Negócio
Como podemos ver, um modelo de negócio é simplesmente uma exploração dos custos e despesas que você tem e quanto você pode cobrar pelo seu produto ou serviço.
Enfim, o modelo de negócio bem sucedido precisa coletar mais dinheiro do cliente do que o custo para fazer o produto

## Slide 29: REQUISITOS FUNCIONAIS
Analise de Requisitos

## Slide 30: Requisitos Funcionais
São requisitos do usuário, que definem o que o software vai fazer. Tais requisitos determinam como o software vai se comportar para atender as necessidades do usuário. Algumas características dos requisitos funcionais são:
• Decisões
• Lógica de processamento e de dados
• Manipulação de dados
• Fluxo de trabalho

## Slide 31: Requisitos Funcionais
Os requisitos funcionais são a base das regras de negócio e da arquitetura de um sistema; são as coisas que o sistema irá fazer. É muito comum serem levantados na forma de Casos de Uso.
Vários Requisitos Funcionais podem ser realizados dentro de uma mesma funcionalidade. São variadas as funções e serviços que um sistema pode fornecer ao seu cliente, descrevemos abaixo algumas das inúmeras funções que os softwares podem executar:

## Slide 32: Requisitos Funcionais
Incluir/Excluir/Alterar nome em uma tela de manutenção de funcionário
Geração de relatório de determinado período de vendas
Efetuar pagamentos de compra através de crédito ou débito
Consulta e alterações de dados pessoais de clientes
Emissão de relatórios de clientes ou vendas
Consulta de saldo ou estoque

## Slide 33: REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
Analise de Requisitos

## Slide 34: Requisitos Não Funcionais
Requisitos não funcionais são relacionados com a qualidade, o design e a arquitetura do software. Muitos softwares falham ao não determinar explicitamente esses requisitos. A seguir, vejamos sobre alguns requisitos que precisam ser criteriosamente levantados, pois, como já visto, corrigir este tipo de problema na fase de operação pode gerar um custo enorme.

## Slide 35: Requisitos Não Funcionais
• Performance Este é um dos requisitos que, curiosamente, de modo geral, não é bem definido ou nem é levantado em muitos projetos. Em sistemas web (como portais) é muito comum as pessoas escreverem requisitos de performance pensando em consumo de processamento (exemplo: o sistema deve trabalhar no máximo a 70% de CPU), mas se esquecerem de determinar qual sistema operacional, qual processador, quanto de memória, o número de usuários simultâneos e qual o tempo de resposta desejado para determinada funcionalidade.

## Slide 36: Requisitos Não Funcionais
• Segurança Um exemplo bem simples é ter de responder ao seguinte: Teremos usuários anônimos ou somente autenticados? Os requisitos de segurança devem estar presentes no início do projeto, e os testes precisam ser realizados nos primeiros estágios do desenvolvimento. Deixar isso para depois custa muito caro em termos de tempo e dinheiro.

## Slide 37: Requisitos Não Funcionais
• Escalabilidade Esta é uma característica que todo sistema deve ter. O sistema deve ser capaz de atender a uma certa demanda (já definida) e também de crescer – e é muito difícil de definir.
Normalmente se trabalha definindo os requisitos específicos de demanda, como por exemplo o número de requisições por segundo que o sistema deve suportar. A escalabilidade de um sistema é definida em duas categorias: escalonamento vertical e horizontal.

## Slide 38: Requisitos Não Funcionais
Escalonar verticalmente é adicionar ou remover recurso do computador que está executando o software, tal como CPU ou memória.
Escalonar horizontalmente é adicionar mais computadores executando o mesmo software e distribuir, de alguma forma, a demanda dos usuários entre esses computadores. Desenvolver sem pensar na escalabilidade pode levar a problemas muito sérios quando a demanda aumenta.

## Slide 39: Requisitos Não Funcionais
• Integração É muito difícil, hoje, encontrar um sistema que não é “integrado” com outros sistemas. Assim, definir como e quando um sistema “conversa” com outro é fundamental. As tecnologias de comunicação entre sistemas são diversas, e cada uma possui características particulares, não nos permitindo afirmar que uma é melhor ou pior do que a outra sem entender o contexto de onde o sistema será instalado e quais informações serão trocadas entre os sistemas.

## Slide 40: Requisitos Não Funcionais
Geralmente mensurável, os requisitos não funcionais definem características e impõe limites do sistema como método de desenvolvimento, tempo, espaço, Sistema Operacional, dentre outros e cuja medida pode ser determinada é importante que se associe essa medida ou referência à cada requisito não funcional. Para ficar mais claro temos alguns exemplos de propriedades e suas métricas:

## Slide 41: Requisitos Não Funcionais
Listamos abaixo alguns exemplos básicos de requisitos não funcionais:
Utilização do módulo de Informações Cadastrais em modo off-line
O sistema deve ser implementado na linguagem Java
O sistema deverá se comunicar com o banco SQL Server
Um relatório de supervisão deverá ser fornecido toda sexta-feira
O sistema deve ser executável em qualquer plataforma

## Slide 42: Atividade 1 – Realizar Analise de Requisitos para o case a seguir:
Você foi contratado para desenvolver um sistema de uma biblioteca on-line de uma faculdade, onde será possível aos alunos ter acesso a todo material.
Os livros em si poderão ter mais de uma reserva, mas a reserva deverá ser vinculada ao aluno. Os livros também possuem fornecedores (a pessoa ou empresa que venderá os livros para a instituição), onde vários livros são vinculados a apenas um fornecedor.
O aluno pode realizar diversos empréstimos, assim como o livro também deve estar vinculado ao empréstimo. Quando os empréstimos forem atrasados na devolução, deverá haver cobrança de multa de 5 reais por dia. Necessário haver um controle de quem é aluno e quem é professor, ou mesmo comunidade externa, pois a quantidade de obras a serem emprestadas é alterado conforme o perfil(1 para comunidade; 3 para aluno e 5 para professor).
Lembre-se que para conseguir fazer o empréstimo, é necessário ter o cadastro das pessoas, livros, etc...

## Slide 43: Atividade – Realizar Analise de Requisitos para o case a seguir (exemplo de modelo):

## Slide 44: Atividade 2 – Realizar Analise de Requisitos para o case a seguir:
O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas. Quando um cliente potencial deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone).
O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número dos quartos. Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto.
As reservas são garantidas através do pagamento de uma diária. Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema.
Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia. O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um determinado período.

## Slide 45: Atividade 3 – Realizar Analise de Requisitos para o case a seguir:
Uma rede de televisão está requisitando um sistema para gerenciar informações sobre uma de suas produções televisivas (por exemplo, uma minissérie ou uma novela). Uma produção televisiva tem uma verba e é composta de cenas. Cenas são escolhidas em uma determinada sequência.
Cada cena tem uma duração em minutos e é gravada em uma ou mais fitas. Cada fita possui um número de série e uma capacidade (medida em minutos que podem ser gravados na mesma). Deseja-se saber em que fita(s) se encontra uma determinada cena. Cada cena pode ter sido gravada muitas vezes (futuramente, na edição da obra, o produtor selecionará uma dessas tomadas de cena para compor a versão final da produção televisiva).
Deve-se manter o registro de todas as cenas filmadas, de quais atores e dublês participaram de cada cena. Deseja-se saber também, que dublê substituiu que ator em cada cena. Para uma produção televisiva como um todo, deseja-se manter a informação de quais outros funcionários, os chamados funcionários de apoio, participaram das filmagens. Esses funcionários podem ser de diversos tipos (câmeras, iluminadores, contrarregras etc.). Além disso, pode haver funcionários de apoio que exerçam mais de uma função na mesma produção televisiva. Atores e dublês negociam seus salários individualmente, em cada produção televisiva em que participam.
Os demais funcionários têm um salário fixo por função. É necessário também armazenar essas informações para ter uma ideia do consumo de recursos em relação à verba. Após o término de uma obra, o sistema deve produzir um relatório com o valor a ser pago para cada funcionário. O sistema também deve produzir um relatório de informações sobre as cenas de uma obra televisiva, e sobre que atores, dublês e demais funcionários participaram dessa obra televisiva